AI KPI COPILOT FOR GOVERNMENT

(AI KPI Copilot - Trợ lý số AI hỗ trợ lãnh đạo đánh giá hiệu suất công việc và điều hành đơn vị)

Phiên bản PoC (3 tuần)

1. Mục tiêu dự án

Xây dựng hệ thống AI KPI Copilot hỗ trợ lãnh đạo Sở theo dõi công việc, đánh giá hiệu suất và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu KPI của cán bộ, công chức.

Đây KHÔNG phải là phần mềm KPI truyền thống.

Hệ thống được định vị là:

"Trợ lý điều hành AI cho lãnh đạo Sở"

Mục tiêu chính:

- Giao việc và theo dõi tiến độ.

- Thu thập minh chứng công việc.

- AI phân tích hiệu suất.

- AI đề xuất KPI.

- AI hỗ trợ lãnh đạo truy vấn thông tin.

Đối tượng sử dụng:

- Ban Giám đốc Sở

- Trưởng/Phó phòng

- Chuyên viên

Quy mô PoC:

- Khoảng 38 cán bộ công chức.

2. Kiến trúc tổng thể

Frontend

ReactJS

Ant Design

Responsive Web

Backend

FastAPI

PostgreSQL

JWT Authentication

REST API

AI Layer

OpenAI GPT API

RAG Knowledge Base

Prompt-based Multi-Agent Simulation

File Storage

Local Storage hoặc MinIO

PDF

DOCX

Image

3. Các Module chính

Module 1. User & Organization

Chức năng

- Đăng nhập

- Phân quyền

- Quản lý phòng ban

- Quản lý cán bộ

Vai trò

- Lãnh đạo Sở

- Trưởng phòng

- Chuyên viên

Module 2. Task Management

Chức năng

Tạo nhiệm vụ

Giao nhiệm vụ

Theo dõi tiến độ

Hoàn thành nhiệm vụ

Thuộc tính nhiệm vụ

- Tên nhiệm vụ

- Mô tả

- Người giao

- Người thực hiện

- Deadline

- Trọng số KPI

- Trạng thái

Trạng thái

- Chưa bắt đầu

- Đang thực hiện

- Hoàn thành

- Quá hạn

Module 3. Evidence Management

Chức năng

Upload minh chứng

Các loại:

- PDF

- DOCX

- Image

Metadata

- Ngày upload

- Người upload

- Nhiệm vụ liên quan

Module 4. KPI Dashboard

Dashboard lãnh đạo

Hiển thị:

- Tổng số cán bộ

- KPI trung bình

- Số nhiệm vụ hoàn thành

- Số nhiệm vụ quá hạn

- Top 5 KPI cao nhất

- Top 5 KPI thấp nhất

Module 5. Organization Heatmap

Hiển thị dạng cây tổ chức

Ví dụ:

Sở

├── Văn phòng

├── Phòng Dân tộc

├── Phòng Tôn giáo

└── Thanh tra

Màu sắc:

Xanh:

KPI >= 85

Vàng:

70 <= KPI < 85

Đỏ:

KPI < 70

Module 6. AI Employee Profile

AI tự sinh hồ sơ đánh giá

Ví dụ:

Nguyễn Văn A

Điểm KPI:

89

Điểm mạnh:

- Hoàn thành công việc đúng hạn

- Chủ động phối hợp

Điểm cần cải thiện:

- Chưa cập nhật đầy đủ minh chứng

Xu hướng:

Tăng 8% so với tháng trước

Module 7. AI KPI Scoring

Input

- Nhiệm vụ

- Deadline

- Trạng thái

- Minh chứng

Output

Điểm KPI đề xuất

Giải thích nguyên nhân

Ví dụ:

Điểm KPI đề xuất: 82

Nguyên nhân:

- Hoàn thành 8/10 nhiệm vụ

- Trễ 2 nhiệm vụ

- Thiếu minh chứng 1 nhiệm vụ

Module 8. AI Evidence Analysis

AI đọc tài liệu upload

Ví dụ:

File:

BaoCaoCongTacDanToc.pdf

AI trả lời:

Tài liệu phù hợp với nhiệm vụ:

"Báo cáo công tác dân tộc tháng 6"

Mức độ phù hợp:

92%

Nội dung chính:

- Báo cáo kết quả

- Thống kê số liệu

- Kiến nghị

Module 9. AI Leadership Copilot

Chatbot cho lãnh đạo

Ví dụ:

Ai có nguy cơ không đạt KPI tháng này?

Phòng nào đang chậm tiến độ?

Cho tôi báo cáo tuần.

Tại sao Nguyễn Văn A chỉ đạt 75 điểm?

AI phải trả lời dựa trên dữ liệu hệ thống.

Module 10. KPI Prediction

AI dự báo KPI cuối kỳ

Ví dụ:

KPI hiện tại:

82

Dự báo cuối tháng:

74

Cảnh báo:

Nguy cơ không đạt KPI

Lý do:

- 3 nhiệm vụ chưa hoàn thành

- 2 nhiệm vụ sắp quá hạn

4. Multi-Agent Architecture (Giả lập)

Không triển khai Multi-Agent thực.

Chỉ sử dụng các Prompt Agent.

Agent 1:

Task Analyzer

Agent 2:

Evidence Analyzer

Agent 3:

KPI Scorer

Agent 4:

Report Generator

Agent 5:

Leadership Assistant

Tất cả dùng chung GPT API.

5. Database tối thiểu

users

departments

tasks

task_assignments

task_evidences

kpi_scores

chat_logs

reports

6. Kế hoạch thực hiện

Tuần 1

Frontend

- Login

- Dashboard

- Task Management

Backend

- Database

- API

AI

- KPI Framework

- Prompt Design

Tuần 2

Frontend

- Upload minh chứng

- Heatmap

Backend

- File Service

- KPI Engine

AI

- Evidence Analysis

- KPI Scoring

Tuần 3

Frontend

- Chatbot UI

- AI Profile

Backend

- Chat API

- Reporting API

AI

- Leadership Copilot

- KPI Prediction

7. Tiêu chí Demo Thành Công

Lãnh đạo đăng nhập.

Nhìn thấy Dashboard KPI toàn Sở.

Chọn một cán bộ.

AI tự đánh giá hiệu suất.

Upload một báo cáo PDF.

AI hiểu nội dung và liên kết với nhiệm vụ.

Hỏi chatbot:

"Ai có nguy cơ không đạt KPI?"

AI trả lời được.

Sinh báo cáo tuần tự động.

Kết quả cuối cùng:

Lãnh đạo cảm nhận được rằng hệ thống AI hiểu công việc, hiểu KPI và có khả năng hỗ trợ điều hành.

3 tính năng bắt buộc phải hoàn hảo:

- Dashboard KPI đẹp.

- AI đọc minh chứng PDF và giải thích.

- Chatbot lãnh đạo hỏi đáp KPI.

Còn giao việc, phân quyền, quy trình... chỉ cần đủ dùng.

Bởi vì sau buổi demo, lãnh đạo sẽ không nhớ API hay database nào, mà sẽ nhớ câu:

"Tôi hỏi AI ai đang có nguy cơ không hoàn thành KPI và AI trả lời được."

Đó chính là hiệu ứng "wow" lớn nhất để mở ra các cơ hội tiếp theo.

với 3 nhân lực + API của chatGPT và claude, nền tảng tạo Figma từ AI thì liệu 3 tuần làm được không?

Tôi nghĩ anh đang đánh giá hơi thấp khả năng của đội 3 người hiện nay khi có:

- 1 AI Engineer

- 1 Fullstack

- 1 Frontend/UI-UX

- GPT API

- Claude API

- Figma AI

- Cursor / Windsurf / Claude Code / Copilot

Nếu quản lý đúng phạm vi thì 3 tuần là khá dư cho một PoC demo cấp Sở 38 người dùng.

Tôi chia thành 3 mức:

| Mức | Khả năng hoàn thành |
| --- | --- |
| Phần mềm KPI đầy đủ triển khai thật | 20% |
| PoC AI KPI Copilot demo lãnh đạo | 95% |
| PoC đẹp + AI chatbot + AI KPI + AI đọc minh chứng | 85-90% |

Điều quan trọng nhất

Anh không được làm theo tư duy:

"Làm một hệ thống hoàn chỉnh"

mà phải làm theo tư duy:

"Làm một buổi demo 15 phút khiến lãnh đạo thích"

Hai cái hoàn toàn khác nhau.

Tôi ước lượng công việc thật sự

Frontend

Với Figma AI

Hiện nay tạo:

- Dashboard

- Table

- Heatmap

- Chatbot

gần như trong 1-2 ngày.

Sau đó React + Ant Design.

Thực tế:

5-7 ngày.

Fullstack

Các bảng dữ liệu:

users
departments
tasks
evidences
kpi_scores
chat_logs

có lẽ chưa đến 10 bảng.

FastAPI:

- Login

- CRUD

rất nhanh.

Khoảng:

5-7 ngày.

AI Engineer

Thực ra AI Engineer chỉ cần làm:

AI 1

Đọc minh chứng

PDF

↓

GPT

↓

Tóm tắt

↓

Mức độ phù hợp

AI 2

Chấm KPI

Rule Engine

GPT giải thích

AI 3

Chatbot

RAG

trên:

- KPI

- công việc

- phòng ban

Thế thôi.

Điều tôi sẽ cắt

Không làm:

❌ Multi-agent thật

❌ LangGraph

❌ CrewAI

❌ MCP

❌ Memory

❌ Agent tự hành

❌ Workflow Engine

❌ OCR nâng cao

❌ Voice

❌ Mobile App

Điều tôi sẽ làm giả

Ví dụ lãnh đạo hỏi:

Tại sao anh A KPI thấp?

Backend:

query DB

↓

lấy dữ liệu

↓

GPT

↓

sinh giải thích

Người xem nghĩ:

AI đang phân tích.

Thực tế:

AI chỉ đang diễn giải dữ liệu.

Nhưng đó chính là thứ lãnh đạo cần.

Điều tạo WOW lớn nhất

Tôi sẽ dành 80% thời gian cho:

AI Copilot Chat

Ví dụ:

Ai đang có nguy cơ không đạt KPI?

Cho tôi top 5 cán bộ xuất sắc.

Phòng nào đang chậm nhất?

Sinh báo cáo tháng.

Tại sao KPI phòng Tôn giáo thấp?

Nếu chatbot này trả lời mượt:

=> Demo thành công.

Timeline thực tế

Tuần 1

UI + DB + Login + Dashboard

Demo được giao diện.

Tuần 2

Task

Upload minh chứng

KPI

Demo được quy trình.

Tuần 3

AI Chat

AI KPI

AI Summary

AI Report

Demo được AI.

Điều tôi còn thấy có thể làm thêm

Vì đây là sản phẩm "tặng để quảng bá thương hiệu", tôi sẽ thêm một màn hình cuối:

AI Chief of Staff

Giám đốc bấm:

Tạo báo cáo giao ban tuần

AI sinh:

- thành tựu nổi bật

- nhiệm vụ chậm

- cảnh báo

- đề xuất hành động

PDF đẹp.

Lãnh đạo thường rất thích tính năng này hơn cả KPI.

Đánh giá cuối cùng của tôi:

Nếu đội anh tập trung, không sa đà vào Agentic AI thật, không cố xây hệ thống hoàn chỉnh, thì xác suất hoàn thành một PoC rất đẹp trong 3 tuần là khoảng 90-95%.

Thậm chí với các công cụ AI hiện nay, phần khó nhất không phải lập trình mà là giữ kỷ luật phạm vi dự án. Rất nhiều nhóm thất bại vì tuần 2 lại muốn thêm Agent, Workflow, MCP, Voice Assistant, Zalo, Mobile App... rồi cuối cùng không demo được gì. Với dự án này, một chatbot lãnh đạo tốt + dashboard đẹp + AI đọc minh chứng đã đủ tạo hiệu ứng mạnh hơn 80% các hệ thống KPI hiện có trong cơ quan nhà nước.

bạn chuyên viên Sở đặt hàng tôi nói chuyện với tôi như sau: "hiện tại , Sở em đang áp dụng KPI nội bộ, tuy nhiên về mặt kỹ thuật, thì chỉ ở mức sử dụng excel và google sheet (nôm na chưa ứng dụng dc AI để hỗ trợ lãnh đạo đánh giá được á anh), nên e có ý tưởng đưa AI vào cái đó xem ntn Nội dung 2, thì sẽ dùng web app +CHatbot Nội dung 3 thì Giải pháp là một trợ lý số AI hoạt động dưới dạng: chatbot thông minh + nền tảng web + công cụ hỗ trợ nội bộ." Chúng ta có đang hợp với họ không?

Tôi đọc câu của chuyên viên Sở thì thấy một tín hiệu rất tích cực:

Họ không đi tìm một "phần mềm KPI".

Họ đang đi tìm một "AI hỗ trợ lãnh đạo đánh giá và điều hành".

Đây chính là hướng mà chúng ta vừa trao đổi.

Tôi phân tích từng câu

Câu 1

"Hiện tại Sở em đang áp dụng KPI nội bộ, tuy nhiên về mặt kỹ thuật thì chỉ ở mức sử dụng Excel và Google Sheet"

Điều này có nghĩa:

Họ đã có:

✅ Quy trình KPI

✅ Tiêu chí KPI

✅ Biểu mẫu KPI

✅ Thói quen sử dụng KPI

Họ KHÔNG cần:

❌ Tư vấn KPI

❌ Xây KPI mới

❌ Chuyển đổi quy trình

Nghĩa là dự án đơn giản hơn rất nhiều.

Việc của anh chỉ là:

Số hóa KPI hiện có và bổ sung AI.

Câu 2

"Chưa ứng dụng được AI để hỗ trợ lãnh đạo đánh giá"

Đây mới là nhu cầu thật.

Từ khóa ở đây là:

Hỗ trợ lãnh đạo đánh giá

không phải

AI tự chấm điểm

Hai thứ này khác nhau.

Nếu anh demo:

AI chấm KPI = 82 điểm

Lãnh đạo sẽ hỏi:

Vì sao 82?

Nếu AI trả lời:

Anh A hoàn thành 8/10 nhiệm vụ.

Có 2 nhiệm vụ quá hạn.

Có 1 nhiệm vụ chưa nộp minh chứng.

Do đó KPI đề xuất là 82.

Thì AI đã trở thành:

AI trợ lý đánh giá

Đúng nhu cầu của họ.

Câu 3

"Nội dung 2 thì sẽ dùng web app + chatbot"

Đây là câu rất quan trọng.

Tức là bản thân Sở đã hình dung:

Web App
+
Chatbot AI

chứ không phải:

ERP
Workflow
BPM
DMS

Như vậy phạm vi rất vừa sức.

Câu 4

"Giải pháp là một trợ lý số AI hoạt động dưới dạng chatbot thông minh + nền tảng web + công cụ hỗ trợ nội bộ"

Tôi cho rằng đây chính là mô tả sản phẩm cuối cùng.

Nếu tôi phải viết tên dự án thì tôi sẽ viết:

AI KPI Copilot

Trợ lý số AI hỗ trợ lãnh đạo đánh giá hiệu suất công việc và điều hành đơn vị

Bao gồm:

1. Nền tảng Web

- KPI

- công việc

- minh chứng

- dashboard

2. AI Chatbot

Hỏi đáp:

- KPI

- công việc

- cán bộ

- phòng ban

3. AI Copilot

- đánh giá KPI

- giải thích KPI

- dự báo KPI

- sinh báo cáo

Điều thú vị là

Tôi nghĩ họ đang vô tình mô tả đúng thứ nên làm.

Nếu tôi là người bán giải pháp, tôi sẽ KHÔNG nói:

"Em làm hệ thống KPI AI."

Tôi sẽ nói:

"Bọn em xây dựng Trợ lý số AI cho lãnh đạo Sở, trong đó KPI là nguồn dữ liệu cốt lõi."

Nghe khác hẳn.

Tôi nghĩ họ đang muốn 3 cấp độ AI

Mức 1

Tra cứu

Ví dụ:

KPI của tôi tháng này là bao nhiêu?

Mức 2

Phân tích

Ví dụ:

Vì sao KPI của phòng thấp?

Mức 3

Khuyến nghị

Ví dụ:

Ai có nguy cơ không hoàn thành KPI cuối tháng?

Đây chính là AI Copilot.

Nếu tôi đi họp với Sở

Tôi sẽ vẽ rất đơn giản:

GIÁM ĐỐC SỞ
                      │
                      ▼
             AI KPI COPILOT
                      │
      ┌───────────────┼───────────────┐
      ▼               ▼               ▼

   KPI DATA      TASK DATA      EVIDENCE DATA

      │               │               │

      └───────────────┼───────────────┘
                      ▼

              AI PHÂN TÍCH

                      ▼

     Chatbot + Dashboard + Báo cáo AI

Và tôi sẽ nói:

"Hiện nay dữ liệu KPI đang nằm trong Excel. Chúng tôi không thay đổi cách đánh giá của Sở. Chúng tôi chỉ bổ sung một lớp AI ở phía trên để hỗ trợ lãnh đạo tra cứu, phân tích, giải thích và dự báo."

Đây là thông điệp rất dễ được chấp nhận vì không đụng chạm đến quy chế đánh giá hiện hành.

Tóm lại: theo tôi, ý tưởng của chuyên viên Sở và ý tưởng AI KPI Copilot mà chúng ta vừa bàn gần như trùng nhau khoảng 80-90%. Điểm khác biệt duy nhất là tôi khuyến nghị nhấn mạnh "AI trợ lý lãnh đạo" thay vì "AI chấm KPI", bởi đó mới là giá trị mà lãnh đạo nhìn thấy ngay trong buổi demo.

Tóm lại, bạn đã hiểu yêu cầu của Sở, bạn nói đúng, họ có quy trình chấm KPI rồi nhưng chưa có trợ lý ảo hỗ trợ chấm. Họ quen báo cáo truyền thống là qua tin học như Word, Excel, giờ họ cần tự động hóa công việc trợ giúp chấm KPI đúng không

Đúng rồi. Sau khi đọc các trao đổi của anh và câu mô tả của chuyên viên Sở, tôi nghĩ bài toán thực sự của họ không phải là:

"Xây dựng hệ thống KPI"

mà là:

"Xây dựng một trợ lý số AI giúp lãnh đạo giảm công sức theo dõi, tổng hợp, phân tích và đánh giá KPI."

Đây là hai bài toán hoàn toàn khác nhau.

Họ đã có sẵn 80% rồi

Hiện nay họ đã có:

✅ Bộ tiêu chí KPI

✅ Quy trình đánh giá

✅ Mẫu Excel

✅ Mẫu Google Sheet

✅ Cơ cấu tổ chức

✅ Cách tính điểm

✅ Quy trình báo cáo

Nói cách khác:

"Bộ não KPI" đã tồn tại.

Cái họ thiếu là:

❌ Tự động tổng hợp

❌ Tự động phân tích

❌ Tự động giải thích

❌ Tự động cảnh báo

❌ Trợ lý AI cho lãnh đạo

Thực trạng hiện nay

Ví dụ cuối tháng.

Chuyên viên

Gửi:

- Word

- Excel

- PDF

Trưởng phòng

Tổng hợp:

- Excel 1

- Excel 2

- Excel 3

Văn phòng

Tiếp tục tổng hợp

Ban Giám đốc

Nhận báo cáo cuối cùng.

Toàn bộ quy trình này gần như là:

Người làm
    ↓
Word
    ↓
Excel
    ↓
Google Sheet
    ↓
Tổng hợp thủ công
    ↓
Lãnh đạo đọc

AI sẽ thay thế phần nào?

Không thay thế con người.

Không thay thế quy trình.

Mà thay thế:

Công việc thư ký

Công việc tổng hợp

Công việc thống kê

Công việc giải trình

Ví dụ:

Hiện nay

Giám đốc hỏi:

Tại sao phòng Tôn giáo KPI thấp?

Cán bộ phải:

- mở Excel

- lọc dữ liệu

- tính toán

- tổng hợp

30 phút.

Với AI Copilot

Giám đốc hỏi:

Tại sao phòng Tôn giáo KPI thấp?

AI trả lời:

Trong tháng 6, phòng Tôn giáo có 12 nhiệm vụ.

Hoàn thành 8 nhiệm vụ.

Có 3 nhiệm vụ quá hạn.

Có 1 nhiệm vụ chưa có minh chứng.

KPI trung bình hiện tại là 76 điểm.

5 giây.

Bản chất AI đang làm gì?

Nhiều người nghĩ AI sẽ:

"Tự chấm KPI"

Tôi lại nghĩ không phải.

AI đang làm:

AI Assistant

hay

AI Secretary

cho lãnh đạo.

Nếu mô tả sản phẩm một câu

Tôi sẽ viết:

Hệ thống Trợ lý số AI hỗ trợ lãnh đạo theo dõi công việc, phân tích minh chứng, tổng hợp báo cáo và hỗ trợ đánh giá KPI dựa trên dữ liệu hiện có của Sở.

Nghe rất đúng nhu cầu.

Tôi thậm chí còn nghĩ tên KPI nên đưa xuống phía sau

Thay vì:

AI KPI System

Tôi sẽ dùng:

AI Executive Copilot

Trợ lý điều hành số cho lãnh đạo

Trong đó có:

- KPI

- Công việc

- Báo cáo

- Minh chứng

Một điểm rất quan trọng

Theo kinh nghiệm làm việc với cơ quan nhà nước, lãnh đạo thường không quan tâm:

- GPT

- Claude

- Agent

- RAG

- Vector Database

Họ quan tâm:

"Tôi đỡ việc gì?"

Nếu anh demo được:

- Hỏi đáp KPI bằng ngôn ngữ tự nhiên.

- AI tự tổng hợp báo cáo tháng.

- AI giải thích vì sao một cá nhân/phòng ban có KPI thấp.

- AI cảnh báo nguy cơ không hoàn thành KPI.

thì họ sẽ thấy ngay giá trị.

Nói ngắn gọn:

Sở không cần một hệ thống KPI mới.

Sở cần một lớp AI đặt phía trên hệ thống KPI hiện có để đóng vai trò trợ lý số cho lãnh đạo.

Đó chính xác là lý do tại sao dự án này có thể làm PoC trong 3 tuần. Anh không phải xây lại quy trình KPI, mà chỉ cần xây một AI Copilot cho KPI. Đây là phạm vi nhỏ hơn rất nhiều nhưng giá trị trình diễn lại cao hơn.